**Aufgabenteilung** 03.05.2017

1. Interface Design, Mockups Melanie
2. Funktionsanforderungen Stefanie, Kim
3. Modellierung Jerome

Github als gemeinsame Platform

Abgabe in welcher Form? 30 Seiten? Jeder zu seinem eigenen Teil? Als Dokumentation?

iOS und Android? Wie ausführlich das Design, Beispiele oder komplette GUI für beide?

**Diagramme**

Sitemaps Zusammenhänge zwischen Funktionen

Sequenzdiagramm (für wenige konkrete Funktionen)

Datenbanknotation (für Online Interaktion, zb. Freunde zum Vergleichen, Ranking, Ablage der Trainingsbestandteile zb Videos liegen Online statt auf dem Handy)

Anwendungsfalldiagramme Usecases

Aktivitätsdiagramm Funktionsdarstellung

Zielmodell (Funktionen erkennbar, Sinn der Funktionen)

**Meilensteine**

1. Funktionsumfang 2-3 Wochen Gruppenarbeit
2. Anforderung (User Stories, Personas) 2 Woche Gruppenarbeit
3. Modellierung und Interface Design 4-6 Wochen
4. Parallele Überwachung der Anforderungen (4 Wochen)

Schriftliches Festhalten jeder für sich, inhaltlich gemeinsam

**Zielgruppe und erste Anforderungen**

Kurzfristig (30 Tage), langfristig (2,4,8 Wochen), Challenges

in Kategorien (Abnehmen, Muskelaufbau, Kondition)

Anlass als Ziel (mit Fotos?, Themen: Urlaub, Hochzeit,…, Zielmotivation einblenden)

abhaken der Übungen (Tracken)