## Slide 1: PersonalFit
KickOff-Meeting

## Slide 2: Gruppenmitglieder
Melanie
WiInf
Kim
WiInf
Jerome
AI-SE
Stefanie
WiInf

## Slide 3: Organisation
Wöchentliches Meeting
Kommunikation per WhatsApp & Discord
Datenaustausch per GitHub
  Bereitstellung eines Servers?

## Slide 4: Meilensteine
Funktionsumfang bestimmen (3 Wochen)
Initiale Anforderungserhebung (2 Wochen)
Modellierung der Anforderungen & Interface Design (6 Wochen)
Dokumentation des Konzeptes (5 Wochen)
Notes: Welche Funktionen soll eine App haben ?
Für welchen Typ, dh Cardio , Muskelaufbau etc
Für wie lange längerfristig oder kurzfristig (30 days Challenge ? )
Anforderungen an die Funktionen ?
Zielbaum,weil soll das System genau bieten
Modellierung anhand von Modelle und Design der App

## Slide 5: Aufgabenverteilung
Anforderungserhebung
Modellierung der Anforderungen
Interface Design
(Stefanie, Kim)
(Jerome)
(Melanie)

## Slide 6: Erste Überlegungen
Kategorien:
  Abnehmen
  Muskelaufbau
  Kondition
Zeitraum:
  feste oder variable Zeitspanne
  bis zu einem bestimmten Datum
  bis ein bestimmtes Ziel erreicht ist
Motivation:
  Thematische Bilder, welche das Ziel des Benutzers darstellen (Urlaub, Hochzeit, …)
  Fortschritt im Trainingsplan

## Slide 7: Modelle
Struktur:
  Sitemap (Navigation zwischen Ansichten)
  Datenbanknotation (serverseitige Benutzerverwaltung)
Verhalten:
  Sequenzdiagramm
  Anwendungsfalldiagramm
  Aktivitätsdiagramm
  Zustandsdiagramm
umgesetzt durch UML Diagramme in Microsoft Visio

## Slide 8: Fragen & Anregungen?